ANDRE Valentin
DEFOSSE Benjamin
DUQUENNOY Antoine	2016/2017
NOVEL Mathias
MARCO Florian

JOURNAL DU PROJET

## Jour 1 : Mardi 03 Janvier 2017
Decouverte du sujet.
Lecture de la documentation à propos du format ELF.
Creation du main (ouverture du fichier, includes...)
Creation de la fonction de lecture des headers (fonctionnelle)
Creation de la fonction de lecture de section (non fonctionnelle)

## Jour 2 : Mercredi 04 Janvier 2017
Debuggage de la fonction de lecture de section
Creation de la fonction de lecture de la table des symboles
Création de la fonction d'affichage du contenu d'une section, par son nom et numéro (fonctionnelle)
Ajout d'options au main

## Jour 3 : Jeudi 05 Janvier 2017
Modification sur la fonction de lecture de la table des symboles
Création de la fonction de lecture/affichage de la table des réimplatations
Début de la phase de fusion des headers

### Jour 4 : Vendredi 06 Janvier 2017
Validation de la table des reimplémentations et de la table des symboles
Finition de la fusion des headers
Creation d'une structure globale de headers

### Jour 5 : Lundi 09 Janvier 2017
Audit de mi-projet
Début de l'étape Fusion, renumérotation et correction des symboles
Début de l'étape Fusion et correction des tables de réimplantations
Debuggage de la fusion des headers et divers ajouts
Création de main différent pour le reader et la fusion
Prise en charge des options par getopt_long

### Jour 6 : Mardi 10 Janvier 2017
Debuggage de la fusion des symboles
Modification de la fusion des tables de réimplantations
Affichage des symboles du fichier issu de la fusion
Création des fichiers à rendre
Nettoyage du code réalisé pour le reader

## Jour 7 : Mercredi 11 Janvier 2017
Debuggage de la fusion des symboles (Voir Bogues)
Modification de la fusion des tables de réimplantations
Recherche de fuites de mémoire potentielles

## Jour 8 : Jeudi 12 Janvier 2017
Finalisation de la fusion des symboles
Création d'un header pour la fusion
Debuggage de la fusion des tables de réimplantations
Correction des fuites de mémoire

## Jour 9 : Vendredi 13 Janvier 2017
Interrogation écrite
Préparation de la soutenance
Soutenance